PROPOSAL PENGEMBANGAN APLIKASI FITNESS MEMBERSHIP, WEBSITE, DAN SISTEM POS

Kepada Yth,

Owner Mega Gym Pontianak

Dari:

CV IT Konsultan

Nahel Al Fath Ichida

Tanggal: 13 Mei 2025

——————————————————————————————————————

1. Latar Belakang dan Tujuan Proyek

——————————————————————————————————————

Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan digital, pengelolaan membership fitness center menjadi semakin penting dan efisien melalui aplikasi mobile, website, dan sistem POS yang terintegrasi. Proyek ini bertujuan membangun solusi lengkap yang memudahkan registrasi member, pengelolaan data, penjadwalan kelas, pembayaran, serta transaksi di tempat secara realtime dan terpusat.

——————————————————————————————————————

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

——————————————————————————————————————

2.1 Aplikasi Mobile (Android & iOS)

- Registrasi dan login member (email, nomor telepon, sosial media)

- Verifikasi akun (email/SMS OTP)

- Profil member lengkap (data pribadi, foto, status membership)

- Histori aktivitas dan pembayaran

- Informasi jadwal kelas, instruktur, dan ruang

- Booking kelas dan manajemen kehadiran (check-in melalui QR code)

- Pembayaran membership dan barang-barang pendukung.

- Notifikasi push untuk reminder kelas, promo, dan berita terbaru

- Fitur rating dan feedback instruktur serta kelas

2.2 Website

- Halaman informasi lengkap fitness center (visi misi, fasilitas)

- Daftar kelas, instruktur dengan profil dan jadwal

- Portal member untuk pengelolaan akun, booking kelas, pembayaran

- Dashboard admin untuk pengelolaan member, kelas, instruktur, produk

- Manajemen konten website (CMS sederhana)

- Modul laporan lengkap: aktivitas member, pendapatan, laporan stok produk

- Integrasi sistem pembayaran online (gateway lokal)

- Sistem manajemen role user (admin, staf, instruktur, member)

- Modul FAQ, kontak, dan bantuan

- Keamanan data dan backup berkala

2.3 Sistem POS (Point of Sale)

- Manajemen transaksi produk (produk fitness, minuman, merchandise)

- Input dan update stok produk secara real-time

- Manajemen diskon, promo, dan paket penjualan

- Cetak struk dan histori transaksi

- Sinkronisasi data transaksi dengan aplikasi mobile dan website

- Laporan penjualan harian, mingguan, bulanan

- Login user untuk kasir dan admin dengan role management

——————————————————————————————————————

3. Fitur Utama

——————————————————————————————————————

- Sistem autentikasi dan otorisasi aman menggunakan OAuth2/JWT

- Desain UI/UX modern dan responsif, user friendly di mobile dan desktop

- Notifikasi real-time (push, email, SMS)

- Dashboard analitik dan laporan lengkap untuk admin

- Sistem backup data otomatis dan restore

- Enkripsi dan keamanan data sensitif member dan transaksi

- Sistem support multi-device dan multi-platform

- Integrasi API dengan payment gateway.

——————————————————————————————————————

4. Teknologi yang Digunakan

——————————————————————————————————————

- Mobile Apps: React Native / Flutter (cross-platform Android & iOS)

- Website Frontend: React.js / Vue.js dengan desain responsif

- Backend: Node.js (Express) / PHP Laravel - RESTful API

- Database: MySQL / PostgreSQL

- Hosting: Cloud server (AWS, Google Cloud)

- Payment Gateway: Midtrans / Doku / Xendit atau opsi sesuai lokal

- Sistem POS: Web-based, akses via browser pada device kasir

- Notifikasi: Firebase Cloud Messaging (push), email SMTP, SMS Gateway

——————————————————————————————————————

5. Tahapan dan Jadwal Proyek

——————————————————————————————————————

- Tahap 1: Analisa kebutuhan dan desain sistem (1 minggu)

- Tahap 2: Desain UI/UX aplikasi mobile, website, dan POS (3 minggu)

- Tahap 3: Pengembangan aplikasi mobile (12 minggu)

- Tahap 4: Pengembangan website portal dan backend (4 minggu, paralel dgn mobile)

- Tahap 5: Pengembangan sistem POS (3 minggu, setelah backend siap)

- Tahap 6: Pengujian dan QA menyeluruh (3 minggu)

- Tahap 7: Deployment final dan pelatihan pengguna (1 minggu)

- Tahap 8: Support dan pemeliharaan berkelanjutan (opsional)

Estimasi total durasi: 12-16 minggu.

——————————————————————————————————————

6. Deliverables

——————————————————————————————————————

- Aplikasi mobile Android & iOS lengkap dengan fitur penuh siap rilis

- Website responsif dan portal admin dengan dashboard lengkap

- Sistem POS dengan fitur manajemen transaksi dan laporan

- Dokumentasi teknis lengkap & panduan pengguna

- Source code lengkap dan repository versi kontrol

- Pelatihan pemakaian untuk staf dan admin

- Layanan support selama 2 bulan pasca peluncuran

——————————————————————————————————————

7. Rincian Biaya (Total: Rp 85.000.000,-)

——————————————————————————————————————

1. Analisa dan Desain Sistem: Rp 8.000.000,-

- Analisa kebutuhan dan riset: Rp 3.000.000,-

- Wireframe & Prototipe UI/UX: Rp 5.000.000,-

2. Pengembangan Aplikasi Mobile: Rp 35.000.000,-

- Frontend mobile (UI & fitur): Rp 15.000.000,-

- Registrasi, login, profil, booking, notifikasi

- Backend API dan integrasi: Rp 15.000.000,-

- Server, database, payment gateway, notifikasi

- Pengujian mobile app: Rp 5.000.000,-

- Fungsional, performa, keamanan

3. Pengembangan Website dan Portal Admin: Rp 20.000.000,-

- Frontend website (public & portal member): Rp 10.000.000,-

- Backend dan dashboard admin: Rp 7.000.000,-

- Pengujian website: Rp 3.000.000,-

4. Pengembangan Sistem POS: Rp 12.000.000,-

- Frontend POS: Rp 6.000.000,-

- Backend manajemen transaksi dan laporan: Rp 4.000.000,-

- Integrasi dan sinkronisasi data: Rp 2.000.000,-

5. Pengujian, Deployment, Pelatihan: Rp 5.000.000,-

- QA menyeluruh & bug fixing: Rp 2.000.000,-

- Deployment server dan konfigurasi: Rp 1.000.000,-

- Pelatihan pengguna & dokumentasi: Rp 2.000.000,-

6. Support & Pemeliharaan 2 Bulan: Rp 5.000.000,-

- Support teknis & troubleshooting: Rp 3.000.000,-

- Perbaikan bug & pembaruan: Rp 2.000.000,-

——————————————————————————————————————

8. Syarat Pembayaran

——————————————————————————————————————

- 40% pembayaran di muka setelah tanda tangan kontrak

- 40% pembayaran saat fase pengembangan utama selesai (apps & website siap uji)

- 20% sisanya setelah deployment dan serah terima proyek

——————————————————————————————————————

9. Penutup

—————————————————————————————————————

Dengan rincian yang lengkap dan terperinci ini, kami berharap [Client Company] mendapat gambaran jelas mengenai cakupan proyek, fitur, jadwal, dan biaya secara menyeluruh. Kami berkomitmen memberikan solusi terbaik yang inovatif dan sesuai kebutuhan bisnis fitness Anda. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan kerjasama ini.

Hormat kami,

CV IT Konsultan